OpsPilot

自动化运维与任务调度平台

V2 技术与开发一体化方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 替代原“项目设计书 + Codex 开发任务书”的统一权威方案 |
| 项目阶段 | 起步阶段，暂无源码，准备初始化后端、前端、部署和文档工程 |
| 推荐后端 | Go 1.26.x + Gin + GORM + PostgreSQL + Redis + JWT |
| 推荐前端 | React 19.2.x + TypeScript + Vite 8.x + TanStack Query + Zustand |
| 核心路线 | 模块化单体 + Agent 主动连接 + Worker Pool + SSE 日志流 |
| 生成日期 | 2026-05-02 |

核心结论 OpsPilot 不应先追求“大而全”的运维平台，而应先跑通登录、Agent 接入、脚本模板、任务执行、实时日志和执行记录这条闭环。V2 方案把监控、告警、Webhook、通知和复杂权限放到可控迭代中，避免起步阶段失焦。

# 0. 文档目的和升级结论

本方案基于现有两份文档重新整理，目标是把 OpsPilot 从“功能清单型设计”升级为“可直接开工的工程蓝图”。方案既保留原来的 Agent、任务调度、实时日志、监控告警、Webhook 自动化方向，也补齐了起步阶段最容易缺失的边界：MVP 范围、技术版本、Agent 通信协议、任务状态机、数据不可变性、安全策略、验收门禁和 Codex 执行节奏。

| 升级项 | 原方案情况 | V2 方案调整 |
| --- | --- | --- |
| 技术版本 | Go 1.23.5，前端版本未锁定 | 新项目建议 Go 1.26.x、Node.js 24 LTS、React 19.2.x、Vite 8.x；仓库用 go.mod、lockfile 固定 |
| 数据库 | MySQL 或 PostgreSQL 均可 | 默认 PostgreSQL，兼容 MySQL 思路；利用事务、JSONB、索引和更强约束表达复杂任务数据 |
| Agent 模式 | 注册、心跳、执行任务，但协议不够细 | MVP 使用 Agent 主动轮询/长轮询，避免目标服务器开放入站端口；后续再升级 WebSocket/gRPC |
| 任务执行 | 有任务表和执行记录 | 增加脚本版本快照、任务目标表、运行尝试、状态机、取消语义和幂等键 |
| 实时日志 | SSE/WebSocket 二选一 | 浏览器优先 SSE；Agent 到 API 使用 HTTP 分片上传或批量日志帧，确保断点补偿 |
| 安全 | 列出 JWT、Token、审计 | 补充 refresh token 轮换、Agent HMAC、Webhook 重放保护、脚本变量转义、密钥脱敏和审计范围 |
| 开发方式 | T0-T8 阶段任务 | 把每阶段拆成交付物、验收命令、数据库迁移和测试要求，适合 Codex 连续执行 |

# 1. 产品定位和 MVP 边界

OpsPilot 的定位是轻量级自动化运维与任务调度平台，服务对象是个人开发者、小型团队、实验室项目组和学习型 DevOps 场景。它不是通用后台管理模板，也不是博客、社区、商城或 OA。所有核心设计都围绕“把脚本安全、可审计、可追踪地下发到 Agent 并获得实时反馈”。

| 范围 | 必须实现 | 暂缓实现 |
| --- | --- | --- |
| MVP 核心链路 | 登录、Agent 注册、心跳、脚本模板、任务创建、任务执行、实时日志、执行结果 | 复杂审批流、多租户计费、CMDB 全量资产管理 |
| 执行方式 | Agent 主动拉取任务、本机执行脚本、上传日志和结果 | SSH 批量登录执行、Kubernetes 原生执行器、跨云厂商编排 |
| 实时能力 | 任务日志 SSE 推送、状态轮询或事件推送 | 完整双向远程终端、多人协作终端 |
| 监控告警 | Agent 在线状态、CPU/内存/磁盘基础指标、简单阈值告警 | Prometheus 生态兼容、复杂聚合表达式、告警降噪平台 |
| Webhook | 外部事件校验后触发预设任务 | 完整 CI/CD 流水线、制品仓库、部署审批 |

MVP 闭环 用户登录 -> Agent 接入 -> 创建脚本模板 -> 创建任务 -> Agent 执行 -> 日志实时返回 -> 保存执行记录 -> 前端展示结果。只要这条链路稳定，项目就已经具备明确的工程价值。

# 2. 推荐技术栈

| 层级 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端语言 | Go 1.26.x | 新项目直接采用当前稳定线；在 go.mod 中固定最低版本，不继续使用已偏旧的 Go 1.23.5 |
| HTTP 框架 | Gin | 路由、中间件、REST API、SSE 流式响应，生态成熟，学习成本低 |
| ORM 和迁移 | GORM + golang-migrate 或 Goose | GORM 负责数据访问，迁移工具负责可重复演进；不要依赖 AutoMigrate 管生产结构 |
| 数据库 | PostgreSQL 优先 | 适合保存任务参数、日志索引、事件载荷、审计和统计查询；MySQL 可作为兼容备选 |
| 缓存和队列 | Redis | 任务锁、短期状态、SSE fan-out、限流和后续队列扩展 |
| 认证授权 | JWT access token + refresh token 轮换 + RBAC | 接口权限由后端强制，前端只做展示控制 |
| 实时日志 | SSE 优先，WebSocket 后置 | 日志是服务端到浏览器的单向流，SSE 更简单，便于断线重连 |
| 前端框架 | React 19.2.x + TypeScript | 组件化、类型安全，适合复杂管理控制台和实时日志页面 |
| 构建工具 | Vite 8.x + Node.js 24 LTS | 开发启动快，生产构建清晰；Node 采用 LTS 线，降低环境波动 |
| 前端状态 | TanStack Query + Zustand | 服务端状态和本地 UI 状态分离，降低全局状态污染 |
| UI 和图表 | Ant Design 5 + ECharts + Monaco Editor | 后台表格/表单快速落地，图表和脚本编辑器成熟 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 起步阶段保证一台服务器可部署；后续再考虑 Kubernetes |

版本策略：V2 方案采用 2026-05-02 可查证的官方稳定信息。实际初始化时必须以 lockfile 固定依赖，后续升级通过单独 PR 完成。

# 3. 总体架构

架构采用“前后端分离 + 模块化单体 + Agent 架构”。API 服务负责认证、权限、任务编排、日志入库和前端查询；Agent 部署在目标主机，只主动访问 API，不要求目标服务器暴露入站端口；前端通过 REST API 管理资源，通过 SSE 查看任务日志。

Browser React/Vite ¦ ¦ REST API + SSE log stream v Go/Gin API Service ¦-- auth/rbac/user ¦-- agent/host ¦-- script/task/schedule ¦-- logstream/monitor/alert ¦-- webhook/audit/notification ¦ ¦ SQL + Redis v PostgreSQL / Redis Target Host ¦ v OpsPilot Agent -- register / heartbeat / pull job / upload logs --> API Service

| 组件 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Web 前端 | 登录、仪表盘、Agent、脚本、任务、日志、告警、Webhook、审计页面 | 不直接拼 SQL、不保存敏感密钥、不决定真实权限 |
| API 服务 | 统一鉴权、业务规则、任务编排、状态机、数据持久化、SSE 推送 | 不直接 SSH 登录目标主机，不把 model 暴露给前端 |
| Agent | 注册、心跳、主机信息上报、任务执行、日志上传、结果回报 | 不持有用户权限，不接收未签名任务，不执行超出策略的脚本 |
| PostgreSQL | 核心业务数据、审计、任务运行、日志索引、配置 | 大体量日志可后续拆到对象存储或专用日志系统 |
| Redis | 短期任务状态、并发锁、限流、SSE 发布订阅 | 不作为任务最终状态的唯一存储 |

# 4. 后端工程结构

后端先做单体，但目录必须表现出清晰的模块边界。handler 只做绑定、校验、响应；service 处理业务规则和事务；repository 处理数据库访问；dto 作为接口契约；model 只表达数据库结构。

server/ cmd/ api/main.go agent/main.go internal/ app/ # 启动、路由、中间件装配 config/ # 环境变量和配置加载 platform/ db/ redis/ logger/ migration/ stream/ crypto/ clock/ shared/ response/ apperror/ validator/ pagination/ idgen/ authctx/ modules/ auth/ user/ rbac/ agent/ host/ script/ task/ schedule/ logstream/ monitor/ alert/ notification/ webhook/ audit/ migrations/ docs/openapi/ scripts/

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 统一响应 | 所有 API 返回 code、message、data、traceId；分页返回 items、total、page、pageSize |
| 错误处理 | 业务错误使用明确错误码；handler 不拼接底层错误给前端 |
| 事务边界 | 创建 task_run、分配 target、投递队列、写审计必须在 service 明确事务边界 |
| Context | 所有 repository 方法接收 context.Context；任务执行、外部请求和数据库操作都支持取消 |
| 日志 | 使用结构化日志，必须包含 traceId、userId、runId、agentId 等关键字段 |
| 迁移 | 用 SQL 迁移文件管理结构，禁止把 GORM AutoMigrate 作为生产迁移方案 |

# 5. 前端工程结构

前端目标不是做“模板后台”，而是做一个运维控制台。视觉上应突出运行状态、任务流、实时日志和告警风险。业务页面按模块组织，接口类型和 DTO 与后端保持一致。

web/ src/ app/ App.tsx router.tsx providers.tsx api/ request.ts client.ts types.ts layouts/ BasicLayout.tsx AuthLayout.tsx modules/ auth/ dashboard/ agents/ hosts/ scripts/ tasks/ schedules/ monitor/ alerts/ webhooks/ audit/ settings/ shared/ components/ hooks/ utils/ constants/ types/ styles/ tokens.css global.css main.tsx

| 页面 | 首版要求 |
| --- | --- |
| 登录页 | 真实登录接口、错误提示、加载态、登录后跳转、Token 刷新策略 |
| 仪表盘 | 在线 Agent、今日任务、失败任务、最近告警、最近运行记录 |
| Agent 列表/详情 | 状态、版本、IP、系统、最近心跳、主机指标、禁用操作 |
| 脚本模板 | 列表、创建、编辑、启用/禁用、变量定义、版本记录 |
| 任务列表/详情 | 创建、运行、取消、重试、执行记录、目标 Agent、耗时和退出码 |
| 实时日志终端 | 自动滚动、暂停、复制、按 stdout/stderr 着色、断线重连提示 |
| Webhook 和审计 | 来源、规则、事件、触发结果、关键操作审计检索 |

# 6. 数据库模型设计

数据库设计要兼顾“可演示”和“可追踪”。任务执行不是简单更新一行状态，而是要保留任务定义、脚本版本、执行目标、运行尝试、日志序列和最终结果。这样即使脚本模板后来被修改，也能回放当时执行的真实内容。

| 领域 | 核心表 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 认证权限 | users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, refresh_tokens | refresh token 存哈希并轮换；权限用 code 表达，如 task.run、agent.disable |
| Agent/主机 | agents, hosts, agent_tokens, host_metrics | Agent token 只展示一次，服务端只保存哈希；心跳时间和状态建索引 |
| 脚本 | script_templates, script_versions | 脚本内容进入版本表；任务引用固定版本，避免历史运行被新脚本污染 |
| 任务 | tasks, task_targets, task_runs, task_run_attempts | 任务定义和一次运行分离；多目标任务可拆成多个 run；重试进入 attempts |
| 日志 | task_run_logs | run_id + sequence 唯一；stream 区分 stdout/stderr/system；content 可分片保存 |
| 调度 | schedules, schedule_triggers | manual、once、interval、cron 分类型保存；记录每次触发来源 |
| Webhook | webhook_sources, webhook_rules, webhook_events | 保存事件摘要、签名校验结果、匹配规则和触发 run_id |
| 告警通知 | alert_rules, alerts, notifications | 规则和告警分离；告警支持 resolved 状态 |
| 审计 | audit_logs | 记录谁、何时、从哪里、对什么资源做了什么，以及结果 |

## 6.1 关键字段建议

| 表 | 关键字段 | 索引/约束 |
| --- | --- | --- |
| agents | id, host_id, name, token_hash, version, status, os, arch, ip, last_heartbeat_at, disabled_at | idx_status_last_heartbeat, unique(name) |
| script_versions | id, template_id, version, content, variables_schema, checksum, created_by, created_at | unique(template_id, version), idx_checksum |
| tasks | id, name, script_template_id, script_version_id, timeout_seconds, retry_policy, enabled, created_by | idx_enabled, idx_template |
| task_runs | id, task_id, agent_id, status, trigger_type, idempotency_key, started_at, finished_at, exit_code, duration_ms | idx_task_status, idx_agent_status, unique(idempotency_key) |
| task_run_logs | id, run_id, sequence, stream, content, created_at | unique(run_id, sequence), idx_run_created |
| audit_logs | id, user_id, action, resource_type, resource_id, ip, user_agent, result, created_at | idx_user_created, idx_resource_created |

# 7. 任务执行状态机

任务状态必须少而明确，避免“running 失败但日志还在写”“用户取消但 Agent 不知道”等不一致问题。V2 建议把任务定义状态和任务运行状态分开。

| 状态 | 含义 | 可进入的下一状态 |
| --- | --- | --- |
| pending | run 已创建但尚未进入队列 | queued, canceled |
| queued | 等待 Worker 或 Agent 获取 | dispatched, canceled, timeout |
| dispatched | 任务已分配给 Agent，等待 Agent 确认 | running, failed, timeout, canceling |
| running | Agent 正在执行脚本并上传日志 | success, failed, timeout, canceling |
| canceling | 用户请求取消，等待 Agent 停止进程 | canceled, failed, timeout |
| success | 执行成功，exit_code 为 0 | 终态 |
| failed | 执行失败，exit_code 非 0 或系统错误 | queued（重试）或终态 |
| timeout | 超过 timeout_seconds，被服务端或 Agent 终止 | queued（重试）或终态 |
| canceled | 用户取消成功 | 终态 |

执行一致性原则 PostgreSQL 保存最终事实，Redis 只做加速和协调。任何运行状态最终都必须落库，Agent 断线、API 重启或 Redis 丢失后，系统仍能通过数据库恢复可解释状态。

# 8. Agent 通信协议

起步阶段最稳妥的方式是 Agent 主动连接 API：目标主机不需要暴露端口，家庭宽带、云服务器安全组和内网机器都更容易接入。MVP 可以先用短轮询，之后无缝升级成长轮询或 WebSocket。

| 方向 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Agent -> API | POST /api/agent/register | 使用 bootstrap secret 注册，返回 agent_id 和一次性 token |
| Agent -> API | POST /api/agent/heartbeat | 上报状态、版本、IP、主机摘要；响应中可带控制指令 |
| Agent -> API | GET /api/agent/jobs/next | 拉取待执行任务；支持长轮询和超时返回 |
| Agent -> API | POST /api/agent/task-runs/{id}/ack | Agent 确认接收，服务端从 dispatched 进入 running |
| Agent -> API | POST /api/agent/task-runs/{id}/logs | 批量上传日志帧：序号、流类型、内容、时间 |
| Agent -> API | POST /api/agent/task-runs/{id}/finish | 上报 exit_code、status、duration、错误摘要 |
| Web -> API | GET /api/task-runs/{id}/stream | 浏览器 SSE 获取日志和状态事件 |

## 8.1 Agent 安全要求

注册使用 bootstrap secret；成功后签发 Agent token，服务端只保存哈希。

每个 Agent 请求携带 timestamp、nonce、body hash 和 HMAC 签名，服务端校验时间窗口和 nonce 防重放。

Agent token 支持轮换和禁用；禁用后心跳可返回明确错误，Agent 停止拉取任务。

Agent 以低权限系统用户运行，不建议 root 常驻；需要 root 的脚本通过受控 sudoers 白名单处理。

取消任务时必须终止进程组，而不是只 kill 父进程，避免子进程泄漏。

# 9. API 契约和错误码

API 必须先统一契约，再写业务。这样前端、后端和 Codex 生成代码时不容易各自发挥。

{ "code": 0, "message": "success", "data": {}, "traceId": "trc_01JZ..." } { "code": 400101, "message": "invalid username or password", "data": null, "traceId": "trc_01JZ..." }

| 错误码段 | 领域 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 0 success |
| 400xxx | 请求参数和业务校验 | 400201 task timeout_seconds required |
| 401xxx | 认证 | 401001 token expired |
| 403xxx | 权限 | 403101 permission denied: task.run |
| 404xxx | 资源不存在 | 404301 agent not found |
| 409xxx | 状态冲突 | 409401 task run already finished |
| 500xxx | 系统错误 | 500001 internal error |

# 10. 安全与审计设计

OpsPilot 的风险集中在脚本执行、Agent 凭据、Webhook 入口和任务日志。V2 方案不把“命令黑名单”当成唯一安全措施，而是使用权限、模板、变量、超时、低权限运行、审计和脱敏组合控制风险。

| 风险点 | 控制策略 |
| --- | --- |
| 用户登录 | bcrypt/argon2id 哈希密码；access token 短时效；refresh token 哈希保存并轮换；异常登录审计 |
| 接口权限 | 后端 RBAC 强制校验 permission code；前端权限只控制展示，不作为安全边界 |
| Agent 凭据 | token 只显示一次、服务端存哈希、HMAC 签名、防重放、可禁用和轮换 |
| Webhook | source token + HMAC 签名 + timestamp 防重放；失败事件也入库 |
| 脚本模板 | 模板版本化、变量类型校验、变量 shell escape、危险命令提示、关键脚本可加审核状态 |
| 任务执行 | 强制 timeout_seconds；限制并发；取消时 kill 进程组；记录 exit_code 和错误摘要 |
| 日志 | Token、密码、私钥、Webhook secret 脱敏；日志保留策略可配置 |
| 审计 | 登录、权限修改、Agent 禁用、脚本变更、任务执行、Webhook 触发、告警处理全部记录 |

# 11. 部署与环境

起步阶段采用 Docker Compose，目标是本地和一台服务器都能快速启动。不要过早上 Kubernetes，避免部署复杂度吞掉业务开发时间。

| 服务 | 说明 |
| --- | --- |
| opspilot-api | Go/Gin API，暴露 8080，连接 PostgreSQL 和 Redis |
| opspilot-web | Vite 构建后的静态资源，由 Nginx 提供访问 |
| opspilot-db | PostgreSQL，保存核心业务数据 |
| opspilot-redis | Redis，用于缓存、锁、限流和日志广播 |
| opspilot-agent | 独立二进制，部署到目标主机；开发期可在本机启动一个 Agent |
| nginx | 反向代理 /api、/sse 和前端静态资源 |

| 环境变量 | 说明 |
| --- | --- |
| APP_ENV | local/dev/prod |
| HTTP_ADDR | API 监听地址，如 :8080 |
| DATABASE_DSN | PostgreSQL DSN |
| REDIS_ADDR | Redis 地址 |
| JWT_ACCESS_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET | JWT 密钥，生产必须使用强随机值 |
| AGENT_BOOTSTRAP_SECRET | Agent 初次注册密钥，生产需定期轮换 |
| WEBHOOK_BASE_URL | Webhook 外部访问地址 |

# 12. 测试与质量门禁

| 层级 | 必须检查 |
| --- | --- |
| 后端格式化 | gofmt ./...，go vet ./...，可选 golangci-lint |
| 后端测试 | go test ./...；核心 service、状态机、Agent 签名、Webhook 签名必须有单元测试 |
| 数据库 | 迁移可从空库执行；核心索引和唯一约束可解释；不要删除已有数据 |
| 前端构建 | npm run build 或 pnpm build；TypeScript 不允许有隐式 any 扩散 |
| 接口联调 | 登录、Agent 注册、脚本创建、任务运行、日志流、任务结束全链路演示 |
| 安全回归 | 未登录不能访问保护接口；无权限不能执行任务；禁用 Agent 不能拉任务 |

每阶段完成标准 每个阶段都必须输出：改动文件、运行命令、验证结果、未完成项、下一步建议。没有运行测试时必须说明原因，不能只给“理论上可用”。

# 13. 开发阶段拆解

| 阶段 | 目标 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| T0 工程骨架 | 创建 server、web、deploy、docs；后端 health；前端登录和 dashboard 占位；README | go test ./... 可执行；前端 build 可执行；README 能指导启动 |
| T1 认证和 RBAC | 用户、角色、权限、JWT、refresh token、路由守卫 | 能注册/登录/me/refresh；受保护接口未登录返回 401 |
| T2 Agent 和主机 | Agent 注册、心跳、主机信息、在线离线扫描、Agent 列表详情 | 本机 Agent 启动后 online；停止后超时 offline |
| T3 脚本和任务 | 脚本模板、版本、任务定义、Worker Pool、任务运行和状态机 | 能创建脚本和任务，执行后保存状态、exit_code、耗时 |
| T4 实时日志 | Agent 上传 stdout/stderr，后端入库，前端 SSE 终端 | 长脚本运行时前端逐行看到日志 |
| T5 调度 | manual、once、interval、cron 触发任务 | Cron 任务可按规则自动生成 task_run |
| T6 Webhook 和审计 | Webhook 来源、规则、事件、签名校验、审计日志 | 模拟 Webhook 后触发任务，失败签名也有事件记录 |
| T7 监控告警 | 主机指标、仪表盘、告警规则、告警记录、通知 | 超过阈值生成告警，仪表盘展示基础统计 |
| T8 联调和文档 | OpenAPI、Docker Compose、示例数据、最终 README、测试补齐 | 新开发者按 README 能跑通 MVP 演示 |

# 14. Codex 执行规范

因为当前没有源码，Codex 第一次任务应只做基础骨架，不要一次性生成所有业务模块。每个阶段都要先读取现有结构，再增量修改，避免重复目录和重复封装。

| 规范 | 要求 |
| --- | --- |
| 先读仓库 | 每次任务先列出目录、识别已有模块，不盲目重建 |
| 小步提交 | 一次只做一个阶段或一个垂直切片，避免大范围不可审查改动 |
| 先契约后实现 | 统一响应、错误码、DTO、状态枚举先落地 |
| 测试同步 | 核心 service、状态机、签名校验随功能一起补测试 |
| 安全默认 | 涉及 Token、脚本、Webhook、审计时不允许留 TODO 安全空洞 |
| 输出固定 | 完成内容、修改文件、验证结果、风险、下一步 |

## 14.1 首次初始化 Prompt

你现在是 OpsPilot 项目的主力开发者。当前仓库没有源码，请只完成 T0 工程骨架，不要实现完整业务。 目标： 1. 创建 server、web、deploy、docs 基础目录。 2. 后端使用 Go + Gin 初始化 API 服务，提供 GET /health，返回统一结构 { code, message, data, traceId }。 3. 后端建立 config、app、shared/response、shared/apperror、platform/logger 基础包。 4. 前端使用 React + TypeScript + Vite，创建 AuthLayout、BasicLayout、router、request 封装、/login 和 /dashboard 占位页。 5. 提供 .env.example、deploy/docker-compose.yml 初稿、README 快速开始。 验收： - server 目录下 go test ./... 可执行。 - web 目录下 npm run build 可执行。 - README 能说明本地如何启动 API、Web、数据库和 Redis。 - 输出修改文件、验证命令、结果、未完成项和下一步建议。

# 15. 首轮实施建议

建议从一个可运行、可验证、可扩展的骨架开始，而不是先写复杂业务。起步阶段最值得优先固定的是响应格式、错误码、目录结构、配置加载、日志 traceId、前端请求封装和 README，因为这些会影响后续所有模块。

初始化 monorepo：server、web、deploy、docs。

后端完成 /health、统一响应、traceId 中间件、配置加载、结构化日志。

前端完成 Vite React TS、路由、布局、request 封装、登录页和仪表盘占位。

Docker Compose 先放 PostgreSQL 和 Redis，不急于容器化 API 和 Web。

README 写清 Windows PowerShell 和通用命令，保证当前环境可执行。

# 16. 风险和取舍

| 风险 | 建议取舍 |
| --- | --- |
| 一次性功能太多 | 严格按 MVP 闭环推进，监控、Webhook、复杂审计后置 |
| 脚本执行安全风险 | 默认模板化执行、强制超时、低权限 Agent、审计和敏感信息脱敏 |
| Agent 断线导致状态不一致 | 心跳、租约、超时扫描和数据库最终状态恢复 |
| 日志量增长 | MVP 入库；后续增加保留策略、压缩、对象存储或日志系统 |
| 前端变成普通后台 | 页面围绕运行状态、任务流和日志终端设计，不堆模板表格 |
| 过早微服务化 | 保持模块化单体；只有在并发量、团队规模和部署边界明确后再拆 |

# 17. 参考资料

| 资料 | 用途 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| Go 1.26 Release Notes | 确认新项目 Go 稳定线和语言/工具链变化 | https://go.dev/doc/go1.26 |
| Go Release History | 确认 Go 版本演进 | https://go.dev/doc/devel/release |
| Gin Documentation | 确认 Gin 用于 REST API 和中间件的官方定位 | https://gin-gonic.com/en/docs/ |
| React 19.2 Blog | 确认 React 19.2 当前能力和版本线 | https://react.dev/blog/2025/10/01/react-19-2 |
| React Versions | 确认 React 文档版本 | https://react.dev/versions |
| Vite 8 Announcement | 确认 Vite 8 当前发布信息 | https://vite.dev/blog/announcing-vite8 |
| Node.js Previous Releases | 确认 Node.js LTS 线 | https://nodejs.org/en/about/previous-releases |
| GORM Documentation | ORM 设计参考 | https://gorm.io/docs/ |
| OpenAPI Specification | API 文档规范参考 | https://swagger.io/specification/ |
| OWASP Logging Cheat Sheet | 审计和日志安全参考 | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html |

# 18. 结论

OpsPilot 的最佳起步方式是先建立一个可运行、可测试、可演示的垂直闭环，而不是直接铺开所有模块。V2 方案建议以 PostgreSQL、Redis、Gin、React、Vite 和 Agent 主动连接模型为基础，先完成任务执行和实时日志，再逐步扩展调度、监控告警、Webhook 和审计。这样既能快速形成项目亮点，也能让后续开发保持工程可控。